# CareerCraft 场景真值表 · 17条信息一览

场景：上线前夜 · 星盘结算 | 版本 v0.1 | 4角色 × 17事实 × 3层信息分级

事实总数 17 条    |    L0 公开 5 条    |    L2 隐藏 7 条    |    L3 高价值 5 条    |    冲突组 4 组    |    红线事实 8 条

## 事实总表

| 编号 | 事实内容 | 持有者 | 层级 | 性质 | 可信度 | 解锁条件 | 弱信号（学生可见线索） | 冲突 | 评分维度 | 教学要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 明日 09:00 上线，市场推广活动已签约配合（KOL 3家 + 信息流广告 15万） | ALL | L0 | 事实 | 高 | 初始可见 | — | — | — | 项目背景信息，不单独评分 |
| F-02 | 产品是支付链路 SaaS，任何支付中断直接影响客户营收 | ALL | L0 | 事实 | 高 | 初始可见 | — | — | — | 业务背景，理解支付链路关键性 |
| F-03 | 新引擎 dev 分支从未复现缺陷（staging 上限 800 QPS < 触发阈值 2500） | ALL | L0 | 事实 | 高 | 初始可见 | 这句话看着让人安心，但 staging 压力上限和真实峰值差多少？ | → F-04 | — | 训练识别"真数据推出误导结论"的陷阱 |
| F-04 | [红线] 新引擎 QPS>2500 触发缺陷，QA 已在压测环境复现确认 | R2 闻笛 | L2 | 事实 | 高 | 结构化提问 / 正式询问(R-FA2) / D1-B自动 | QA 提到"压测环境能稳定复现"但没说阈值 | ← F-03 | 决策质量 | 核心红线事实，量化阈值是方案选择的基础 |
| F-05 | 预估活动峰值 3200 笔/秒，偏差 ±30%（实际峰值 3680，内部参数学生不可见） | ALL | L0 | 事实 | 高 | 初始可见 | 预估有 ±30% 偏差——往上偏多少？ | — | 决策质量 | 学生需将 F-04 阈值与 F-05 峰值比对，发现全量必触发 |
| F-06 | [红线] 修复风险预估乐观 8h，实际可能 12-19h，窗口仅 16h（D1-A 触发后暴露 19h） | R1 沈屹 | L2 | 风险预测 | 高 | 结构化提问 / 资源问询 / D1-A自动 | Tech 说"乐观估计8小时"但语气犹豫 | → F-11 | 决策质量 | 修复不一定来得及，时间窗口约束 |
| F-07 | QA 预判 50% 灰度安全（实际偏差 +15% 但结论方向正确） | R2 闻笛 | L3 | 风险预测 | 中 | 信任≥配合 + 方案协商 / 正式询问 | QA 说"如果比例控制好的话应该没问题"但不愿给具体数字 | — | 决策质量 | 区分结果正确与推理质量；忽视QA专业意见仍扣分 |
| F-08 | [红线] CEO 实际承担总损失 80万直接 + 30万品牌信誉 = 110万 | R4 许可 | L3 | 事实 | 高 | 信任≥配合 + 高层对齐 / 正式询问(R-FA1: 前置F-09) | CEO 说"80万只是看得见的部分"但没展开 | ← F-09 | 商业平衡 | 区分直接损失和隐性损失，训练全面商业评估 |
| F-09 | 延期直接损失 80万（广告+KOL违约） | ALL | L0 | 事实 | 高 | 初始可见 | 80万是全部吗？有没有看不见的损失？ | → F-08 | 商业平衡 | 公开信息可能不完整，需追问隐藏成本 |
| F-10 | 灰度开关 30 分钟可配置，支持按用户百分比切流 | R1 沈屹 | L2 | 事实 | 高 | 方案协商 / 资源问询 | Tech 提到"灰度技术上不是问题" | — | 决策质量 | 灰度方案的技术可行性基础 |
| F-11 | [红线] Tech 修复排期明细：总计 19h > 16h 窗口（D1-A 选择后自动触发） | R1 沈屹 | L3 | 事实 | 高 | 信任≥配合 + 风险求证 / D1-A自动 | Tech 说"排期我拉一下明细给你"但一直没拉 | ← F-06 | 决策质量 | 修复路径的时间约束，路径依赖的直接证据 |
| F-12 | [红线] 新引擎回滚需 5 分钟止血（切回老引擎），满足 C-04 事故响应要求 | R1 沈屹 | L2 | 事实 | 高 | 风险求证 / 正式询问(R-FA3) / D1-B自动 | Tech 说"万一出事能很快切回来" | — | 决策质量 | 应急预案的关键参数，满足硬约束C-04 |
| F-13 | 活动页可切老引擎，老引擎稳定（但损失新版体验卖点） | R3 江照 | L2 | 事实 | 高 | 方案协商 / 资源问询 | 运营说"有个折中方案但代价不小" | — | 商业平衡 | 折中方案的商业代价评估 |
| F-14 | [红线] 竞品下周将上线同类支付功能 | R4 许可 | L3 | 风险预测 | 中 | 信任≥配合 + 高层对齐 | CEO 说"时间窗口比你们想的更重要" | — | 商业平衡 | 战略层面考量，影响 Delay 决策的商业代价 |
| F-15 | [红线] QA 实际产能 0.7（今天只能回归 70% 用例，有效产能打折） | R2 闻笛 | L3 | 事实 | 高 | 信任≥配合 + 资源问询 / 正式询问 | QA 说"今天能跑完的用例可能没那么多" | — | 决策质量 | 资源估算需考虑实际产能折扣 |
| F-16 | P1→P2 降级方案 vs 修复工时 4h（降级可绕过阈值但留技术债） | R2 闻笛 | L2 | 事实 | 高 | 方案协商 / 风险求证 | QA 提到"也不是没有绕过去的办法" | — | 决策质量 | 技术妥协方案的权衡：短期绕过 vs 长期技术债 |
| F-17 | [红线] 历史数据：支付故障导致 30% 受影响用户永久流失 | R3 江照 | L3 | 事实 | 高 | 信任≥配合 + 风险求证 / 正式询问 | 运营说"上次出事之后流失了好大一批用户" | ← F-09 | 用户洞察 | 事故的长期商业影响，远超直接损失 |

## 事实持有者矩阵

每条红线事实恰好一个完整持有者 — 删除任一角色场景即坍缩。● = 持有者，★ = 红线事实

| 事实编号 | R1 沈屹(技术) | R2 闻笛(QA) | R3 江照(运营) | R4 许可(CEO) | ALL 全员 | 红线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | · | · | · | · | ● | — |
| F-02 | · | · | · | · | ● | — |
| F-03 | · | · | · | · | ● | — |
| F-04 | ★ | ● | ★ | ★ | · | ★ |
| F-05 | · | · | · | · | ● | — |
| F-06 | ● | ★ | ★ | ★ | · | ★ |
| F-07 | · | ● | · | · | · | — |
| F-08 | ★ | ★ | ★ | ● | · | ★ |
| F-09 | · | · | · | · | ● | — |
| F-10 | ● | · | · | · | · | — |
| F-11 | ● | ★ | ★ | ★ | · | ★ |
| F-12 | ● | ★ | ★ | ★ | · | ★ |
| F-13 | · | · | ● | · | · | — |
| F-14 | ★ | ★ | ★ | ● | · | ★ |
| F-15 | ★ | ● | ★ | ★ | · | ★ |
| F-16 | · | ● | · | · | · | — |
| F-17 | ★ | ★ | ● | ★ | · | ★ |

## 图例说明

层级：L0 公开（初始可见）  |  L2 隐藏（需追问）  |  L3 高价值（需信任+动作）

持有者：R1 沈屹(技术)  |  R2 闻笛(QA)  |  R3 江照(运营)  |  R4 许可(CEO)  |  ALL 全员可见

红线：只有唯一持有者的关键事实，缺失则场景坍缩

冲突：→ 表示弱信号引导追问的目标事实；← 表示被其他事实的弱信号指向